# Quy trình phát triển phần mềm chuẩn

Tài liệu seed data mẫu cho hệ thống đào tạo nội bộ

# 1. Phạm vi

Áp dụng cho các team sản phẩm, backend, frontend, AI/automation và QA khi triển khai tính năng mới hoặc sửa lỗi có kiểm soát.

# 2. Chu trình chuẩn

Nhận yêu cầu và làm rõ phạm vi.

Phân tích nghiệp vụ / kỹ thuật.

Tạo ticket và chia task.

Phát triển, test cục bộ, tạo pull request.

Code review, QA, staging, release, hậu kiểm.

# 3. Definition of Ready

Có mô tả bài toán rõ.

Có tiêu chí chấp nhận.

Có đầu vào/đầu ra kỳ vọng.

Có owner và deadline.

# 4. Definition of Done

Code đã được review.

Đã có test phù hợp hoặc bằng chứng kiểm thử.

Đã cập nhật tài liệu nếu thay đổi hành vi hệ thống.

Đã xác nhận không còn blocker nghiêm trọng.

# 5. Những lỗi quy trình phổ biến

Nhảy vào code khi chưa rõ acceptance criteria.

Gộp nhiều thay đổi không liên quan vào một PR.

Không cập nhật tài liệu khi đổi logic.

# Metadata gợi ý để ingest

| field | value |
| --- | --- |
| topic | Software_Process |
| content_type | sop |
| status | approved |
| can_use_for_generation | true |
| can_use_for_assessment | true |